# Извещение о проведении открытого аукциона

Номер извещения: 29/12

Способ закупки: открытый аукцион.

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Место нахождения, почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

Контактный телефон: приемная: (374) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Контактное лицо: Халилов Айдар Мавлетович.

Предмет договора: капитальный ремонт помещений общежития 2 этажа (кв.39, 41, 42), 3 этажа государственного автономного образовательного учреждения  Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Место выполнения работ: по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М.Жукова, д. 2/1.

Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:

«10» мая 2012 года с «09.00» часов по местному времени.

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., (обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.) по местному времени Заказчика (выходные дни суббота, воскресенье, кроме 12 мая 2012г.).

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

«29» мая 2012 года до «16.00» часов по местному времени.

Место подачи аукционных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1, каб. 206.

Сайт заказчика на котором размещена документация об открытом аукционе: www.medupk.ru.

Порядок предоставления документации об аукционе:

Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией.

Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной документации, в том числе:

− фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

− полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте заказчика извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок);

− копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

− решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

− документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении;

− копии документов, подтверждающих соответствие участника закупок требованиям:

- устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;

- не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

- не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

- отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

- отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником.

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок.

Начальная (максимальная) цена договора: 1880976,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей.

Место, дата и время проведения аукциона: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. проезд Лесной, 3/1, «14» июня 2012 года в 11.00 часов по местному времени.

Срок отказа от проведения аукциона: не позднее чем за три дня до даты окончания подачи аукционных заявок. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на официальном сайте Заказчика.

Преимущества, предоставляемые выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов: не предоставляются.

|  | ## УТВЕРЖДАЮ Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием. Зам. директора по заочному, дистанционному обучению и информационным технологиям _____________ С.Б. Сабирьянов «___» ________ 2012 г. |
| --- | --- |

###### ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Открытый аукцион на право заключения договора на выполнение ремонтных работ помещений государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием: капитальный ремонт помещений общежития 2 этажа (кв. 39, 41, 42), 3 этажа государственного автономного образовательного учреждения  Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М.Жукова, д. 2/1.

Согласовано:

___________  Залимова Т.И.

___________  Гирфанова В.Х.

___________  Хамматшина А.Ф.

___________  Каримов С.Т.

___________  Садикова Р.Ш.

___________  Ильин А.А.

г. Уфа

2012 год

1. Термины и определения

Заказчик – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ.

Закупка (процедура закупки) – процесс определения поставщика, с целью заключения с ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, организатор аукциона) – заказчик осуществляющий проведение закупки.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса) – юридическое или физическое лицо, участвующее в процедуре закупки.

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый заказчиком для подведения закупочных процедур.

Закупочная документация – комплект документов, утверждаемый заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками (исполнителями, подрядчиками), критериях выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки.

Продукция - товары, работы, услуги.

Способ закупки – процедура, в результате проведения которой организатор процедуры закупки производит выбор поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с порядком, определенным настоящим Положением.

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может принять участие любой поставщик (исполнитель, подрядчик).

Аукцион– способ закупки, в ходе которого участники открыто делают ценовые предложения, и победителем которого определяется поставщик (исполнитель, подрядчик), предложивший наиболее низкое ценовое предложение.

Победитель процедуры закупки – поставщик (исполнитель, подрядчик), который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями закупочной документации.

Одноименные товары - аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и их основные потребительские свойства, и которые являются однородными по своему потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.

Официальный сайт Заказчика для размещения информации о закупке  товаров, выполнение работ, оказание услуг- www.medupk.ru.

2. Информация о Заказчике

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Место нахождения: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1.

Адрес электронной почты: zpkzakupki@yandex.ru

Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.

Контактный телефон/факс: приемная: (374) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Предмет договора: капитальный ремонт помещений 2 этажа (кв.39, 41, 42), 3 этажа общежития государственного автономного образовательного учреждения  Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М.Жукова, д. 2/1.

3. Правовые основы осуществления закупок

3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд государственного автономного образовательного учреждения Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием утвержденным 23.12.2012 года (далее – Положение).

3.2. Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

4. Информационное обеспечение закупок

4.1. На сайте Заказчика  подлежит размещению следующая информация:

− извещение о закупке и вносимые в него изменения;

− документация о закупке и вносимые в нее изменения;

− проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;

− разъяснения закупочной документации;

− протоколы, составляемые в ходе проведения закупок;

− иная информация, размещение которой на официальном сайте Предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. В случае если при заключении, исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте Заказчика, размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на официальном сайте Заказчика:

− сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки продукции;

− сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика.

4.4. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документации о закупке, разъяснения положений  такой документации размещаются  заказчиком  на официальном сайте  не позднее чем в течение трех дней со дня  принятия решения  о внесении указанных изменений, предоставления  указанных разъяснений.

4.5. Протоколы, составляемые в ходе  закупки, размещаются  Заказчиком  на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня их подписания.

5. Полномочия организатора процедуры закупки

5.1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:

− планирование закупок, в том числе выбор способа закупки;

− размещение закупок;

− заключение договора по итогам процедур закупки;

− контроль исполнения договоров;

− оценка эффективности закупок.

5.2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Комиссию по закупкам (далее – Комиссия).

Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения деятельности определяются Заказчиком в положении о комиссии.

6. Отказ от проведения аукциона

6.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания подачи аукционных заявок.

6.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается в течение двух рабочих дней со дня принятия решения на официальном сайте Заказчика.

7. Обеспечение заявки на участие в аукционе, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком

7.1. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки.

7.2. Участники закупок, подающие заявки, вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора, которая  составляет 94048,80 (Девяносто четыре тысячи сорок восемь руб. 80 коп.) рублей на банковский счет Заказчика.

7.3.Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210)

ИНН 0276016992, КПП 027601001, БИК 048073001

Р/сч 40601810400003000001

ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа

ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700

ОГРН   1020202862833

Юридический адрес: 450071, РБ г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

Почтовый адрес: 450071, РБ г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

Телефон/факс (347)237-81-89

В назначении платежа указать:

КБК \\\\999\04 обеспечение заявки участника аукциона

7.4. Факт внесения участником закупок денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением  с отметкой банка об оплате.

В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупок при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

7.5. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником закупок в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе.

7.6. В случае невнесения обеспечения заявки на участие в аукционе или отсутствия в составе заявки документов, подтверждающих внесение денежных средств, участника закупок не допускается к участию в аукционе. В случае, если участник закупок отзывает свою заявку на участие в аукционе, Заказчик, возвращает обеспечение заявки на участие в аукционе в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе, полученной после окончания приема  заявок на участие в аукционе, возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Участнику закупок, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

7.7. Участникам закупок, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

7.8. Победителю аукциона обеспечение заявки возвращается в течение 10 рабочих  дней со дня заключения с ним договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

8. Требования к выполняемым работам

8.1. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к функциональным характеристикам, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы установлены в Дефектной ведомости  Заказчика и проекте договора, являющейся приложением к аукционной документации.

9. Требования к описанию участниками закупок выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

9.1. Описание выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, производится в соответствии с требованиями к выполняемым работам, установленными в Дефектной ведомости Заказчика и подаются по форме №2 «Описание выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик», являющейся приложением к аукционной документации (раздел 24.).

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

10.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ указаны в разделе 7 проекта договора, приложенного к настоящей документации об аукционе.

11. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

11.1. Место выполнения работ:

- капитальный ремонт помещений общежития 2 этажа (кв.39, 41, 42), 3 этажа государственного автономного образовательного учреждения  Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, д. 2/1.

11.2. Условия выполнения работ:

- работы должны производиться в согласованное с Заказчиком время;

- работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ и другими нормативными документами, утвержденными Росстроем РФ.

- возможность привлечения субподрядных организации к выполнению работ с письменного разрешения Заказчика.

11.3. Сроки (периоды, график) выполнения работ.

Дата начала работ – с момента заключения договора.

Дата окончания работ – 24 августа 2012 года.

12. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы

12.1. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы указаны в пункте 5 проекта договора, приложенного к настоящей документации об аукционе.

13. Источник финансирования

13.1. Источник финансирования: внебюджетные источники финансирования.

14. Начальная (максимальная) цена договора

14.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет1880976,00 (Один миллион восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована с учетом всех расходов на уплату таможенных пошлин, транспортировку, загрузку, разгрузку,  страхование, налогов и сборов и других обязательных платежей. Цена договора, предлагаемая Участниками аукциона должна включать в себя вышеуказанные расходы.

15. Порядок и срок отзыва аукционных заявок

15.1. Участник закупок вправе отозвать аукционную заявку в любое  время до дня и времени начала рассмотрения аукционных заявок.

16. Разъяснение аукционной документации и внесение в нее изменений

16.1. Любой участник закупок вправе запросить разъяснение положений аукционной документации по форме №3, являющейся приложением к аукционной документации. Комиссия рассматривает запрос на разъяснение положений аукционной документации и размещает на официальном сайте Заказчика разъяснения положений аукционной документации, в случае если запрос получен с момента размещения извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте Заказчика и не позднее, чем за пять   дней до дня окончания подачи заявок.

16.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона и/или в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи аукционных заявок. Изменение предмета аукциона не допускается.

16.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, разъяснения положений такой документации размещаются  Заказчиком на официальном сайте Заказчика  не позднее чем в течение  трех дней  со дня принятия решения  о внесении и указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении открытого аукциона и/или в аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

17. Порядок, место, дата подачи и дата окончания срока подачи аукционных заявок

17.1. Порядок подачи аукционных заявок.

17.1.1. Для участия в аукционе участник закупок подает аукционную заявку в срок и по форме №1, которые установлены аукционной документацией.

17.1.2. Аукционная заявка должна содержать сведения в соответствии с условиями аукционной документации, в том числе:

− фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

− полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или их нотариально заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

− документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок);

− копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

− решение об одобрении сделки (в том числе по предоставлению обеспечения) органами управления юридического лица в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

− сведения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг;

− документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения аукционной заявки с отметкой банка об исполнении), если аукционная документация предусматривает предоставление обеспечения;

Не предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе соответствующего участника закупок.

17.1.3. Участник закупок подает аукционную заявку в письменном виде. Все листы аукционной заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Аукционная заявка должна быть скреплена печатью участника закупок и подписана участником закупок или лицом, уполномоченным таким участником.

17.1.4. Участник закупок вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

17.1.5. Прием аукционных заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала рассмотрения аукционных  заявок, указанный в извещении о проведение аукциона. Аукционные заявки, полученные после окончания времени приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам закупок.

17.2. Место подачи аукционных заявок.

17.2.1. Место подачи аукционных заявок по адресу: 450071, Республика Башкортостан,

г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, каб. 206.

17.3. Дата подачи и дата окончания срока прима аукционных заявок.

17.3.1. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: «10» мая 2012 года с «09.00» часов (по местному времени Заказчика).

Заявки на участие в аукционе подаются в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., (обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.) по местному времени Заказчика (выходные дни суббота, воскресенье, кроме 12 мая 2012г.).

17.3.2. Дата окончания срока приема заявок на участие в аукционе: «29» мая 2012 года до «16.00» часов (по местному времени Заказчика).

18. Порядок, место, день и время начала рассмотрения аукционных заявок

18.1. Порядок рассмотрения аукционных заявок.

18.1.1. Комиссия рассматривает аукционные заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения аукционных заявок не может превышать десяти  дней со дня окончания подачи аукционных заявок. При необходимости к рассмотрению аукционных заявок привлекаются независимые эксперты.

18.1.2. На основании результатов рассмотрения аукционных заявок Комиссией принимается решение о допуске участника закупок к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе, что отражается в протоколе рассмотрения аукционных заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения аукционных заявок.

18.1.3. В протокол вносится информация о допуске участника закупок к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения.

18.1.4. Протокол рассмотрения аукционных заявок размещается на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три  дня со дня его подписания.

18.1.5. Участникам закупок, признанным участниками аукциона и участникам не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

18.2. Место рассмотрения аукционных заявок.

18.2.1. Место рассмотрения аукционных заявок по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

18.3. День и время начала рассмотрения аукционных заявок.

18.3.1. День и время начала рассмотрения аукционных заявок «05» июня 2012 г. в «11.00» часов местного времени.

19. Место, дата, время и порядок проведения аукциона.

19.1. Аукцион проводится Заказчиком «14» июня 2012 г. в «11.00» часов по местному времени по адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

19.2. В аукционе могут участвовать только участники закупок, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится Комиссией в присутствии участников аукциона.

19.3. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора, указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов начальной цены договора, указанной в извещении о проведение аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, Комиссия вправе снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента от начальной цены договора, при этом «шаг аукциона» не может быть, ниже 0,5 процента начальной цены договора.

19.4. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.

19.5. При проведении  аукциона Комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора, предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения победителя аукциона.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. Информация о результатах аукциона размещается на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

19.6. Заказчик заключает с победителем аукциона договор, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к аукционной документации.

19.7.Аукцион признается несостоявшимся если:

а) в аукционе участвовал один участник. В этом случае Заказчик заключает договор с единственным участником аукциона. Договор заключается на условиях и в сроки, предусмотренные аукционной документацией по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведение аукциона;

б) для участия в аукционе не явился ни один участник закупки;

в) в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная цена договора, а «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора.

20. Требования к участникам закупок

20.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

20.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

20.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.

20.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства – декларируется.

20.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок – декларируется.

20.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято – декларируется.

20.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков – декларируется.

20.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

21. Заключение и исполнение договора

21.1. По результатам процедуры закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сроки предусмотренные документацией о закупке заключается договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке  участником, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке.

21.2. Договор может быть заключен не ранее чем семи   и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте Заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

В случае  если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.

21.3. В случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор,  а также о возмещении убытков, причиненных уклонением  от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя. Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место после победителя, при отказе Заказчика от заключения договора с победителем. При этом заключение договора для участника закупки, который занял второе место после победителя, является обязательным. В случае уклонения победителя или участника закупки от заключения договора, обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место после победителя, от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. В случае если Заказчик отказался от заключения договора с победителем и с участником закупки, который занял второе место после победителя, процедура закупки признается несостоявшейся.

21.4. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. В иных случаях изменение или расторжение договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением.

21.5. Договор, может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

21.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных разделом Положения.

21.7.Заказчик по согласованию с участником закупок при заключении и исполнении договора вправе изменить:

21.7.1. Предусмотренный договором объем выполняемых работ. При увеличении объема выполняемых работ Заказчик по согласованию с участником закупок вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема выполняемых работ  Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

21.7.2. Сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

21.7.3. Цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации;

- - в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

21.8. В случае  если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем  в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте Заказчика размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

21.9. В случае заключения договоров, длительностью превышающей один календарный год, такие договоры могут предусматривать возможность корректировки цены закупаемых товаров, работ, услуг в соответствии с коэффициентами инфляции, официально опубликованными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

22. Дефектная ведомость

УТВЕРЖДАЮ

Зам.директора ГАОУ Центр повышения

квалификации медработников

____________ С.Б. Сабирьянов

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт помещений общежития 2 этажа (кв.39, 41, 42), 3 этажа |  |  |  |  |
| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников |  |  |  |  |
| по адресу: г. Уфа, ул. М.Жукова, д. 2/1 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| Раздел 1. Капитальный ремонт помещений 2 этажа, квартиры №№ 39; 41; 42 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,607 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,607 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 1,89 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,607 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных с потолков | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,54 |  |
| 6 | Снятие обоев: простых и улучшенных со стен | 100 м2 очищаемой поверхности | 3,82 |  |
| 7 | Снятие подоконных досок из ДСП | 100 м2 | 0,0394 |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,32 |  |
| 9 | Разборка встроенных шкафов | 100 м2 | 0,18 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,075 |  |
| 11 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм (входной тамбур общий) | 100 м2 стяжки | 0,084 |  |
| 12 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,084 |  |
| 13 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами 30х30 см (входной тамбур общий) | 100 м2 | 0,084 |  |
| 14 | Устройство плинтусов из керамогранитных плиток | 100 м | 0,12 |  |
| 15 | Плитка керамогранит БИ, БФ | м2 | 9,8 |  |
| 16 | Клей для плитки "АКВА-плюс" | тн | 0,093 |  |
| 17 | Сухая строительная смесь для заделки швов водостойкая разных цветов | тн | 0,0063 |  |
| 18 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1,53 |  |
| 19 | Устройство покрытий дощатых толщиной: 28 мм | 100 м2 покрытий | 1,53 |  |
| 20 | Устройство покрытий из: фанеры | 100 м2 покрытия | 1,53 |  |
| 21 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10 мм | м3 | 1,53 |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума на клее: "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 1,53 |  |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на саморезах | 100 м плинтусов | 1,89 |  |
| 24 | Шурупы самонарезающие | 1000 шт. | 0,378 |  |
| 25 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,2 |  |
| 26 | Профиль накладной (порог) алюминиевый, шириной 25 мм, открытая система крепления | м | 21 |  |
| 27 | Дюбели анкерные гвоздевые для крепления металлических профилей 6.0x40 мм | 10 шт. | 13,4 |  |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски потолков | 100 м2 поверхности | 1,733 |  |
| 29 | Сухая строительная смесь штукатурная на гипсовой основе Ротбанд | т | 0,971 |  |
| 30 | Шпатлевка потолков Ветонитом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,733 |  |
| 31 | Сухая строительная смесь шпатлевочная Ветонит KR | т | 0,0555 |  |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 1,733 |  |
| 33 | Грунт ЭКО -001 пропиточный (акриловый) | тн | 0,023 |  |
| 34 | Окраска акриловыми составами улучшенная по: штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,733 |  |
| 35 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,112 |  |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 4,6 |  |
| 37 | Сухая строительная смесь штукатурная на гипсовой основе Ротбанд | т | 2,208 |  |
| 38 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: улучшенными под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,27 |  |
| 39 | Обои улучшенные, грунтованные | 100м2 | 4,825 |  |
| 40 | Окраска акриловыми составами улучшенная по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,26 |  |
| 41 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,2684 |  |
| 42 | Шпатлевка стен кухни и общего входного тамбура Ветонитом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,24 |  |
| 43 | Сухая строительная смесь шпатлевочная Ветонит KR | т | 0,036 |  |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен кухни и общего входного тамбура | 100 м2 покрытия | 1,24 |  |
| 45 | Грунт ЭКО -001 пропиточный (акриловый) | тн | 0,016 |  |
| 46 | Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен кухни и общего входного тамбура | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,24 |  |
| 47 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,078 |  |
| 48 | Установка пластиковых уголков на стены | 100 м | 0,25 |  |
| 49 | Угол пластиковый наружный L= 2,5 м, цвет белый | шт. | 10 |  |
| 50 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (включая порог балконный) | 100 м2 облицовки | 0,144 |  |
| 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,3123 |  |
| 52 | Наличники из древесины ламинированные, сечением 13х54мм | м | 85 |  |
| 53 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФГ 21-7 пл.1,39 м2 - 6шт. | м2 | 8,34 |  |
| 54 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФГ 21-8 пл.1,59 м2 - 8шт. | м2 | 12,72 |  |
| 55 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФО 21-8 пл.1,59 м2 (кухни) - 3шт. | м2 | 4,77 |  |
| 56 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФГ 21-9 пл.1,8 м2 - 3шт. | м2 | 5,4 |  |
| 57 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл | 3 |  |
| 58 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 17 |  |
| 59 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт. | 11 |  |
| 60 | Пена монтажная "Mакрофлекс"(750 мл) | шт. | 15 |  |
| 61 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,07 |  |
| 62 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 пог. м | 0,152 |  |
| 63 | Заглушка пластиковая для подоконников ПВХ (двусторонняя) | шт. | 11 |  |
| 64 | Подоконник ПВХ ламинированный цвет белый шириной 300мм | пог. м | 15,2 |  |
| 65 | Пена монтажная "Mакрофлекс"(750 мл) | шт. | 6 |  |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,075 |  |
| 67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 68 | Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (верх дверного проема на кухне) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,011 |  |
| 69 | Шпатлевка перегородки Ветонитом с двух сторон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| 70 | Сухая строительная смесь шпатлевочная Ветонит KR | т | 0,00064 |  |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз перегородки | 100 м2 покрытия | 0,022 |  |
| 72 | Грунт ЭКО -001 пропиточный (акриловый) | тн | 0,0003 |  |
| 73 | Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке перегородки | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |  |
| 74 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,0014 |  |
| 75 | Kладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м из кирпича керамического М100 (вместо встроенных шкафов в комнате) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,06 |  |
| 76 | Демонтаж коробки ответвительной на стене | шт. | 29 |  |
| 77 | Установка коробки ответвительной на стене | шт. | 29 |  |
| 78 | Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок: У197М ХЛ4 80х46х70 мм | 1000 шт. | 0,029 |  |
| 79 | Демонтаж проводов слаботочных сетей | 100 м | 0,4 |  |
| 80 | Затягивание проводов в плинтус сечением до 2х2,5 мм2 (восстановление слаботочных сетей,б/у, только работа) | 100 м одного провода | 0,4 |  |
| 81 | Демонтаж извещателей ПС автоматических тепловых, дымовых | шт. | 26 |  |
| 82 | Монтаж извещателей ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (восстановление сети, б/у, только работа) | шт. | 26 |  |
| 83 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,45 |  |
| 84 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,18 |  |
| 85 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |  |
| 86 | Выключатель одноклавишный скрытой установки C16 | шт. | 18 |  |
| 87 | Выключатель двухклавишный скрытой установки C56 | шт. | 3 |  |
| 88 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,29 |  |
| 89 | Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС16-004 | шт. | 23 |  |
| 90 | Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС16-007 | шт. | 6 |  |
| 91 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,16 |  |
| 92 | Монтаж светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (б/у, только работа) | 100 шт. | 0,16 |  |
| 93 | Установка кабель-канала | 100 м | 0,075 |  |
| 94 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х10 мм | м | 7,5 |  |
| 95 | Установка решеток жалюзийных вентиляционных на кухне | 1 решетка | 3 |  |
| 96 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 200х250 мм | шт. | 3 |  |
| 97 | Демонтаж домофона | шт. | 8 |  |
| 98 | Монтаж домофона б/у на место | шт. | 8 |  |
| 99 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 6,6 |  |
| 100 | Перевозка хозмусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 6,6 |  |
| Раздел 2. Капитальный ремонт помещений 3 этажа |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 2 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 2 |  |
| 3 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 2,38 |  |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2 |  |
| 5 | Снятие обоев: простых и улучшенных с потолков | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,75 |  |
| 6 | Снятие обоев: простых и улучшенных со стен | 100 м2 очищаемой поверхности | 4,75 |  |
| 7 | Снятие подоконных досок из ДСП | 100 м2 | 0,0514 |  |
| 8 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 | 0,41 |  |
| 9 | Разборка встроенных шкафов | 100 м2 | 0,21 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |  |
| 11 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм (входной тамбур общий) | 100 м2 стяжки | 0,084 |  |
| 12 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,084 |  |
| 13 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами 30х30 см (входной тамбур общий) | 100 м2 | 0,084 |  |
| 14 | Устройство плинтусов из керамогранитных плиток | 100 м | 0,12 |  |
| 15 | Плитка керамогранит БИ, БФ | м2 | 9,8 |  |
| 16 | Клей для плитки "АКВА-плюс" | тн | 0,093 |  |
| 17 | Сухая строительная смесь для заделки швов водостойкая разных цветов | тн | 0,0063 |  |
| 18 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1,916 |  |
| 19 | Устройство покрытий дощатых толщиной: 28 мм | 100 м2 покрытий | 1,916 |  |
| 20 | Устройство покрытий из: фанеры | 100 м2 покрытия | 1,916 |  |
| 21 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 10 мм | м3 | 1,916 |  |
| 22 | Устройство покрытий из линолеума на клее: "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 1,916 |  |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на саморезах | 100 м плинтусов | 2,26 |  |
| 24 | Шурупы самонарезающие | 1000 шт. | 0,452 |  |
| 25 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,246 |  |
| 26 | Профиль накладной (порог) алюминиевый, шириной 25 мм, открытая система крепления | м | 25,8 |  |
| 27 | Дюбели анкерные гвоздевые для крепления металлических профилей 6.0x40 мм | 10 шт. | 16,5 |  |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски потолков (включая общий входной тамбур) | 100 м2 поверхности | 2,17 |  |
| 29 | Сухая строительная смесь штукатурная на гипсовой основе Ротбанд | т | 1,215 |  |
| 30 | Шпатлевка потолков Ветонитом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,17 |  |
| 31 | Сухая строительная смесь шпатлевочная Ветонит KR | т | 0,0694 |  |
| 32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 2,17 |  |
| 33 | Грунт ЭКО -001 пропиточный (акриловый) | тн | 0,0282 |  |
| 34 | Окраска акриловыми составами улучшенная по: штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,17 |  |
| 35 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,15 |  |
| 36 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 5,53 |  |
| 37 | Сухая строительная смесь штукатурная на гипсовой основе Ротбанд | т | 2,655 |  |
| 38 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: улучшенными под покраску | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 4,75 |  |
| 39 | Обои улучшенные, грунтованные | 100м2 | 5,368 |  |
| 40 | Окраска акриловыми составами улучшенная по обоям стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,75 |  |
| 41 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,0444 |  |
| 42 | Шпатлевка стен кухни и общего входного тамбура Ветонитом | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,464 |  |
| 43 | Сухая строительная смесь шпатлевочная Ветонит KR | т | 0,0425 |  |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен кухни и общего входного тамбура | 100 м2 покрытия | 1,464 |  |
| 45 | Грунт ЭКО -001 пропиточный (акриловый) | тн | 0,019 |  |
| 46 | Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен кухни и общего входного тамбура | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,464 |  |
| 47 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,0922 |  |
| 48 | Установка пластиковых уголков на стены | 100 м плинтусов | 0,35 |  |
| 49 | Угол пластиковый наружный L= 2,5 м, цвет белый | шт. | 14 |  |
| 50 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (включая порог балконный) | 100 м2 облицовки | 0,19 |  |
| 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема: до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,4058 |  |
| 52 | Наличники из древесины ламинированные, сечением 13х54мм | м | 155 |  |
| 53 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФГ 21-7 пл.1,39 м2 - 8шт. | м2 | 11,12 |  |
| 54 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФГ 21-8 пл.1,59 м2 - 10шт. | м2 | 15,9 |  |
| 55 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФО 21-8 пл.1,59 м2 (кухни) - 4шт. | м2 | 6,36 |  |
| 56 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий филенчатые олифленные ДФГ 21-9 пл.1,8 м2 - 4шт. | м2 | 7,2 |  |
| 57 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | компл | 4 |  |
| 58 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 22 |  |
| 59 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 14 |  |
| 60 | Пена монтажная "Mакрофлекс"(750 мл) | шт. | 20 |  |
| 61 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: дверных откосов плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09 |  |
| 62 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах | 100 пог. м | 0,192 |  |
| 63 | Заглушка пластиковая для подоконников ПВХ (двусторонняя) | шт. | 14 |  |
| 64 | Подоконник ПВХ ламинированный цвет белый шириной 300мм | пог. м | 19,2 |  |
| 65 | Пена монтажная "Mакрофлекс"(750 мл) | шт. | 7 |  |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |
| 67 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за: 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| 68 | Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами (верх дверного проема на кухне) | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,0144 |  |
| 69 | Шпатлевка перегородки Ветонитом с двух сторон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |  |
| 70 | Сухая строительная смесь шпатлевочная Ветонит KR | т | 0,00084 |  |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз перегородки | 100 м2 покрытия | 0,029 |  |
| 72 | Грунт ЭКО -001 пропиточный (акриловый) | тн | 0,0004 |  |
| 73 | Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке перегородки | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029 |  |
| 74 | Краска ЭКО-25 акриловая универасальная | тн | 0,0018 |  |
| 75 | Kладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа: до 4 м из кирпича керамического М100 (вместо встроенных шкафов в комнате) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,08 |  |
| 76 | Установка решеток жалюзийных вентиляционных на кухне | 1 решетка | 4 |  |
| 77 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 200х250 мм | шт | 4 |  |
| 78 | Демонтаж коробки ответвительной на стене | шт. | 36 |  |
| 79 | Установка коробки ответвительной на стене | шт. | 36 |  |
| 80 | Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок : У197М ХЛ4 80х46х70 мм | 1000 шт | 0,036 |  |
| 81 | Демонтаж проводов слаботочных сетей | 100 м | 0,52 |  |
| 82 | Затягивание проводов в плинтус сечением до 2х2,5 мм2 (восстановление слаботочных сетей,б/у, только работа) | 100 м одного провода | 0,52 |  |
| 83 | Демонтаж извещателей ПС автоматических тепловых, дымовых | шт. | 32 |  |
| 84 | Монтаж извещателей ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (восстановление сети, б/у, только работа) | шт. | 32 |  |
| 85 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,58 |  |
| 86 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,18 |  |
| 87 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 |  |
| 88 | Выключатель двухклавишный скрытой установки C56 | шт. | 4 |  |
| 89 | Выключатель одноклавишный скрытой установки C16 | шт. | 18 |  |
| 90 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,32 |  |
| 91 | Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС16-004 | шт. | 24 |  |
| 92 | Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РС16-007 | шт. | 8 |  |
| 93 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,2 |  |
| 94 | Монтаж светильника для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды (б/у, только работа) | 100 шт. | 0,2 |  |
| 95 | Установка кабель-канала | 100 м | 0,1 |  |
| 96 | Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 20х10 мм | м | 10 |  |
| 97 | Демонтаж домофона | шт. | 10 |  |
| 98 | Монтаж домофона б/у на место | шт. | 10 |  |
| 99 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 8,3 |  |
| 100 | Перевозка хозмусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 8,3 |  |
| Составил: Инженер по ОТ и ТБ А.А.Ильин |  |  |  |  |

23. Проект договора

ДОГОВОР №

на выполнение капитального ремонта помещений общежития 2 этажа (кв.39, 41, 42), 3 этажа государственного автономного образовательного учреждения  Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

г. Уфа                                                                                                                           «__» ______  2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и Приказа от «09» декабря 2011 года № 343 с одной стороны, и 						, именуемым в дальнейшем Подрядчик, в лице 						 действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании результатов открытого аукциона (Протокол открытого аукциона № 	 от « » 		 2012),  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта помещений общежития 2 этажа (кв.39, 41, 42),3 этажа ГАОУ Центр повышения квалификации медработников  по адресу ул. М.Жукова, д. 2/1 (далее Работы) в соответствии со Сметой № ______ (Приложение №1)  и Дефектной ведомостью (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Финансирование Работ на Объекте, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет:  ( ) рублей и является неизменной на весь период действия Договора.

2.2. Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ  (Приложением № 3).

3.1.1. Общая продолжительность Работ составляет с момента заключения Договора  по « 24 » августа 2012 года.

3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. 	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работе немедленно заявить об этом  подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах зоны производства работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной дефектной ведомости, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работ на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия работ.

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме №КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемо-сдаточную, исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.).

5.2. Заказчик в течение 20-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.3. Результат приемки работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.4. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме №КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 7 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.5. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по ф.№КС-2, №КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.6. Оплата выполненных Подрядчиком работ в соответствии с ф. №КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течении 20 дней, с учетом условий настоящего договора.

5.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с дефектной ведомости, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет 24 месяц(а)ев с даты утверждения Акта приемки работ по ф. №КС-2.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Смета на капитальный ремонт помещений общежития по адресу: г. Уфа,  ул. Жукова, дом 2/1 (2 (кв.39, 41, 42),3 этажи) № ______; (Приложение №1)

- Дефектная ведомость на капитальный ремонт помещений общежития 2 этажа (кв.39, 41, 42), 3 этажа государственного автономного образовательного учреждения  Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. М. Жукова, д. 2/1,  (Приложение №2)

- График производства работ; (Приложение №3)

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №4)

- Свидетельство СРО. (Приложение №5)

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                         «Исполнитель»

24. Приложения: образцы форм и документов для заполнения участниками закупок

24.1. Форма № 1 - Заявка на участие в аукционе

ФОРМА №1

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения с _____________________________(указывается наименование заказчика) договора на выполнение работ _______________________________ «__________________________» (указывается наименование объекта).

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора, в том числе проект договора, а также законодательство РФ о закупках товаров, работ, услуг _______________________________________________________________

(фирменное наименование участника закупок, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица)

в лице,____________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии выполнить работы по ______________________ объекта «______________________» (указывается наименование объекта) в полном соответствии с Дефектной ведомостью Заказчика в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Предлагаемая нами цена договора будет объявлена в ходе проведения аукциона.

Мы ознакомлены с материалами документации об аукционе, влияющими на стоимость выполнения работ и согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты или сопутствующие расходы для выполнения работ по предмету аукциона, выполнение данных работ будет в любом случае осуществлено в полном соответствии с Дефектной ведомостью в пределах предложенной нами цены договора.

Качественные и иные характеристики выполняемых работ приведены в форме №2, являющейся приложением к настоящей заявке на участие в аукционе.

Настоящей заявкой на участие в аукционе гарантируем достоверность представленных нами сведений и информации, подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если мы будем признаны победителями аукциона, мы берем на себя обязательства подписать договор с _____________(наименование Заказчика) на выполнение работ _________________________ объекта «__________________________» (указывается наименование объекта) в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в объеме и сроки, установленные документацией об аукционе.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о нашей организации в Реестр недобросовестных поставщиков в порядке и случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Настоящей заявкой информируем (декларируем), что в отношении

_______________________________________________________________

(фирменное наименование участника закупок – для юридического лица, фамилия, имя, отчество – для физического лица)

не проводится процедура ликвидации, не имеется решения арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Контактная информация уполномоченного лица нашей организации:

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов:

Адрес электронной почты:

Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма / Ф.И.О. участника закупок – физического лица, паспортные данные.

Адрес (местонахождение, почтовый адрес) юридического лица, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, физического лица – участника закупок.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: на ____листах:

1.

2.

3. и т.д.

Должность руководителя                   (подпись)                                 И.О.Фамилия

(уполномоченного лица)

(М.П.)

24.2. Форма №2 – Описание выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

ФОРМА №2

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

Изучив документацию об аукционе и проект договора,

_______________________________________________________________

(фирменное наименование участника закупок, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица)

в лице,____________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии выполнить работы ____________________________ объекта «______________________» (указывается наименование объекта), предусмотренные в Дефектной ведомости документации об аукционе Заказчика, в следующем объеме:

| Требуемые значения, согласно Дефектной ведомоти(*) |  |  | Предложение Участника закупок(**) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование(*) | Ед.изм. (*) | Кол-во(*) | Наименование (**) | Ед.изм. (**) | Кол-во (**) |
| Требования к сроку и (или) объему гарантий качества:(*): не менее 2-х лет с момента подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию Объекта |  |  | Требования к сроку и (или) объему гарантий качества: __________________________________(**) |  |  |

(*) - в соответствии с требованиями, приведенными в техническом задании документации об аукционе

(**) - заполняется Участником закупок.

Руководитель 	            ___________________              ___________________

(подпись)	                                                                              (Ф.И.О.)

МП

Данная форма должна содержать описание участниками закупок качественных и технических характеристик товара, работ, услуг, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара и иных показателей, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика, указанным в техническом задании настоящей документации об аукционе.

| № п/п | Описание качественных и иных характеристик выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1. | Выполняемые работы и результаты таких работ будут соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В том числе выполненные работы и применяемые строительные материалы, используемая строительная техника и оборудование будут отвечать требованиям, соответственно: дефектной ведомости, СНиПам, СанПиНам, ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным и рекомендованных к применению Росстроем РФ. |
| 2. |  |

Должность руководителя                   (подпись)                                 И.О.Фамилия

(уполномоченного лица)

24.3. Форма № 3 - Запрос на разъяснение аукционной документации

ФОРМА №3

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

Запрос на разъяснение аукционной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения аукционной документации:

| № | Раздел документации об аукционе | Ссылка на пункт аукционной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ прошу направить по факсу_______________________________

Письмо прошу направить по адресу_____________________________

или по адресу электронной почты ______________________________

Должность руководителя       (подпись)                                 И.О.Фамилия

(уполномоченного лица)

(М.П.)

24.4. Форма №4 – Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок

ФОРМА №4

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

Доверенность от «__» «_______» 2012 года № ___

на уполномоченное лицо, имеющее право на осуществление действий от имени участника закупок»

город (насел. пункт)________

Участник закупок:

_____________________________________________________________

(фирменное наименование участника закупок, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица)

доверяет: ___________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

паспорт серии ____ № _____ выдан _________«__» «_______» ____ года

представлять интересы ______________________________________________

(фирменное наименование участника закупок – для юридического лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные – для физического лица)

в открытом аукционе на право заключения с ____________________(указывается наименование заказчика) договора на выполнение работ по __________________________ объекта «__________________» (указывается наименование объекта)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен подписывать заявку на участие в данном аукционе и все необходимые документы для участия в данном аукционе, представлять их Заказчику и (или) аукционной комиссии, во время процедуры аукциона: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать от имени доверителя любые документы, совершать все необходимые действия, связанные с проведением данного аукциона и выполнением настоящего поручения.

Подпись ____________________          _______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)               (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «__» «_______» 20__ года.

Руководитель организации ______________________(________________)

М.П.                              (Ф.И.О.)

24.5. Форма №5 – Доверенность на осуществление действий от имени участника закупок – направление на процедуру аукциона

ФОРМА №5

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПОК)

Дата, исх. номер

Заказчику:

(указывается наименование заказчика,

в чей адрес направляется заявка на участие в аукционе)

Доверенность от «__» «_______» 2012 года № ___

Участник закупок:_____________________________________

(фирменное наименование участника закупок, место нахождения, почтовый адрес – для юридического лица, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства – для физического лица) доверяет: __________________,

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

паспорт серии ____ № _____ выдан _________«__» «_______» ____ года

представлять интересы _____________________________________________

(фирменное наименование участника закупок – для юридического лица; фамилия, имя, отчество, паспортные данные – для физического лица)

в открытом аукционе на право заключения с ____________________(указывается наименование заказчика) договора на выполнение работ ____________________________________________ объекта «__________________» (указывается наименование объекта)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен во время процедуры аукциона: заявлять от имени доверителя предложения по цене договора, подписывать, подавать и получать любые документы, совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность применима для участия на открытом аукционе

Настоящая доверенность действительна при предъявлении удостоверения личности.

Подпись ____________________          _______________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. удостоверяемого)               (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «__» «_______» 20__ года.

Руководитель организации ________________________(________________)

М.П.                              (Ф.И.О.)