Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения: 32/12

Способ закупки: запрос котировок.

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Место нахождения: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Телефон/факс: (347) 232-65-30, 237-81-89.

Адрес электронной почты: ibragimova_84@mail.ru

Контактное лицо: Ибрагимова Ильмира Ильдаровна.

Предмет договора: текущий ремонт помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников.

Сайт заказчика: www.medupk.ru

Количество выполнения работ: согласно дефектной ведомости на текущий ремонт помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников (Приложение №1).

Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Условия выполнения работ: качественное выполнение работ, сдача работ в установленные сроки.

Срок (период) выполнения работ: с даты подписания договора до «24» августа 2012 года.

Начальная (максимальная) цена договора: 880976,00 рублей.

Описание выполнения работ: согласно дефектной ведомости на текущий ремонт помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников (Приложение №1).

Количество и гарантия выполнения работ: качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется гарантировать качество работ в течение 24 месяцев со дня приемки работ (Приложение №2).

Порядок формирования цены договора: общая стоимость должна включать в себя все затраты на уплату налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, в том числе расходов на перевозку, загрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета, оплата производится по факту выполненных работ, в течение 20 (двадцати) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Форма и место подачи и рассмотрения заявки: котировочная заявка подается в письменной форме нарочно по  адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1, кабинет 206.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 часов «12» мая 2012 г. до 16-00 часов «18» мая 2012 года (по местному времени заказчика).

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

В течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматриваются котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оцениваются котировочные заявки.

Срок заключения договора: договор может быть заключен не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупок в соответствии с Положением:

1. Заполненная котировочная заявка;

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

3. Копия свидетельства о государственной регистрации;

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. Копия лицензии (если работы относятся к лицензируемым видам деятельности);

6. Копия свидетельства, подтверждающего членство в саморегулируемой организации;

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок).

Приложения: котировочная заявка, дефектная ведомость (Приложение №1), требования к качеству и безопасности работ (Приложение №2), проект договора.

Согласовано:

Председатель Комиссии по закупкам:      ____________	Гирфанова В.Х.

Заместитель председателя:			____________	Газизова А.А.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Садикова Р.Ш.

____________	Гайфуллина Е.Г.

____________	Арбузова С.В.

____________	Каримов С.Т.

____________	Шакирова Д.Ф.

Секретарь Комиссии по закупкам:		____________	Ибрагимова И.И.

Котировочная заявка

Дата «___» ________________20___г.

Кому ____________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон:___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН _____________КПП_______ в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Выполнение ремонтных работ в соответствии с техническим заданием и установленными требованиями к качеству и безопасности работ:

| № п/п | Наименование работ | Характеристика (описание работ) | Ед.изм. | Количество | Стоимость товара, работ, услуг (с учетом или без учета НДС) за ед. (руб.) | Общая сумма (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого¸в т.ч.НДС |  |  |  |  |  |  |

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость работ - указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость работ, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющимся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №1

к извещению №32/12

Дефектная ведомость

на текущий ремонт помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Текущий ремонт аудитория №3 |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,473 |  |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,27 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,005 |  |
| откосы и подоконник |  |  |  |  |
| 4 | Очистка вручную поверхности масляных красок откосов с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,07 |  |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,07 |  |
| 6 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,07 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: откосов и подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 8 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,71 |  |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: (стен расход 5 кг 1м2) | 100 м2 поверхности | 0,71 |  |
| 10 | Монтаж короба потолочного из ГКЛ | 100 м2 | 0,03 |  |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,71 |  |
| 12 | Демонтаж решеток вентиляционных 300х300 мм | шт. | 4 |  |
| 13 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,71 |  |
| 15 | Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) над раковиной на: клее из сухих смесей по кирпичу и бетону из плитки керамической гладкой глазурованной с одноцветным рисунком, квадратной толщиной 4-6 мм | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |  |
| потолок |  |  |  |  |
| 16 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,47 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,473 |  |
| 18 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,473 |  |
| 19 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,473 |  |
| 20 | Устройство покрытий из: коммерческого гомогенного линолеума алкидного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,473 |  |
| 21 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,27 |  |
| 22 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,015 |  |
| Раздел 2. Текущий ремонт лаборатория №3 |  |  |  |  |
| Проемы |  |  |  |  |
| 23 | Демонтаж двери ДФГ 700х2000 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 24 | Монтаж двери пожарной металлической ЕI 60 проем 800х2100 | 100 м2 проемов | 0,016 |  |
| 25 | Выравнивание дверного откоса с покраской | 100 м2 | 0,025 |  |
| 26 | Установка кондиционера (мульти сплит системы), площадь помещения 5,5 м2 | шт. | 1 |  |
| Раздел 3. Текущий ремонт аудитория №8 |  |  |  |  |
| 27 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,65 |  |
| 28 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,35 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 29 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,94 |  |
| 30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,94 |  |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,94 |  |
| 32 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,94 |  |
| 33 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,94 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 34 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,65 |  |
| 35 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,65 |  |
| 36 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,65 |  |
| 37 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,65 |  |
| 38 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,35 |  |
| 39 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,015 |  |
| откосы |  |  |  |  |
| 40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 41 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |  |
| Раздел 4. Текущий ремонт библиотека |  |  |  |  |
| 42 | Разборка покрытий полов: паркетных | 100 м2 покрытий | 2,24 |  |
| 43 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,47 |  |
| 44 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 2,34 |  |
| 45 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (высота потолка 4.7 м) | 100 м2 поверхности | 2,34 |  |
| 46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 2,34 |  |
| 47 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,34 |  |
| 48 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен (высота потолка 4.7 м) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,34 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 49 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 30 мм | 100 м2 стяжки | 2,24 |  |
| 50 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 2,24 |  |
| 51 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 2,24 |  |
| 52 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 2,24 |  |
| 53 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,47 |  |
| 54 | Демонтаж-монтаж тех же направляющих металлических для книжных стеллажей на роликах | 100 м | 0,36 |  |
| 55 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,03 |  |
| Раздел 5. Текущий ремонт аудитория №5 |  |  |  |  |
| 56 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,334 |  |
| 57 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 58 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| 59 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| 60 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,6 |  |
| 61 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| 62 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 63 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,334 |  |
| 64 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,334 |  |
| 65 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,334 |  |
| 66 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,334 |  |
| 67 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,22 |  |
| 68 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,014 |  |
| откосы и подоконник |  |  |  |  |
| 69 | Очистка вручную поверхности масляных красок откосов с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,06 |  |
| 70 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,06 |  |
| 71 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,06 |  |
| 72 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: откосов и подоконников | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| Потолок |  |  |  |  |
| 73 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,334 |  |
| Раздел 6. Текущий ремонт касса |  |  |  |  |
| 74 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,144 |  |
| 75 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,155 |  |
| 76 | Разборка потолка из фанеры с каркасом из брусков | 100 м2 поверхности облицовки | 0,144 |  |
| откосы и подоконник |  |  |  |  |
| 77 | Очистка вручную поверхности масляных красок откосов с: земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,016 |  |
| 78 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз откосов | 100 м2 покрытия | 0,016 |  |
| 79 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,016 |  |
| 80 | Монтаж ПВХ подоконника | 100 м2 | 0,0063 |  |
| 81 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,016 |  |
| стены |  |  |  |  |
| 82 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, по: штукатурке | 100 м2 поверхности | 0,44 |  |
| 83 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: (стен расход 5 кг 1м2) | 100 м2 поверхности | 0,44 |  |
| 84 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 0,44 |  |
| 85 | Шпатлевка сухой растворной смесью подготовленной под окраску: стен расход 1 кг на 1м2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по: штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 |  |
| потолок |  |  |  |  |
| 87 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,144 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 88 | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |
| 89 | Устройство стяжек цементных | 100 м2 стяжки | 0,144 |  |
| 90 | Устройство стяжки для выравнивания поверхностей бетонных и цементных оснований из выравнивающей смеси толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,144 |  |
| 91 | Устройство покрытий из: линолеума коммерческого гомогенного толщиной 5 мм насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,144 |  |
| 92 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,156 |  |
| 93 | Укладка металлического накладного профиля (порога) алюминиевого, шириной 25 мм, открытая система крепления | 100 м | 0,0085 |  |
| Раздел 7. Текущий ремонт кабинет нач. ОМТС |  |  |  |  |
| 94 | Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля (600х600х12) в комплекте с подвесной системой | 100 м2 поверхности облицовки | 0,099 |  |
| Раздел 8. Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 95 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 96 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |  |
| 97 | Установка тумбы под умывальник | шт. | 1 |  |
| 98 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 99 | Смесители для умывальников с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл | 1 |  |
| 100 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт | 1 |  |
| 101 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 1 раз | секций | 113 |  |
| 102 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 1 раз | м | 30 |  |
| 103 | Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых размер 300х300 мм | 1 решетка | 9 |  |
| Раздел 9. Электротехнические и слаботочные работы |  |  |  |  |
| 104 | Демонтаж проводов пожарной сигнализации | 100 м | 1,5 |  |
| 105 | Извещатели ПС автоматические тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт. | 10 |  |
| 106 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,2 |  |
| 107 | Прокладка кабеля и провода по восстановление ОПС | 100 м кабеля | 0,5 |  |
| 108 | Монтаж светильников с люминесцентными лампами 595х595 4х18 с рассеивателем в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике 4 | 100 шт. | 0,33 |  |
| 109 | Затягивание проводов в трубы винипластовые по установленным конструкциям , по потолкам, диаметр, мм, до 50, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 | 100 м | 1,5 |  |
| 110 | Мотаж кабелей силовых ВВГнг, с медными жилами, в изоляции из ПВХ пластиката, оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести ВВГнг 1 кВ сеч. 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,15 |  |
| 111 | Демонтаж выключателя наружнего типа | 100 шт. | 0,05 |  |
| 112 | Монтаж выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |
| 113 | Монтаж выключатель одноклавишный скрытой установки | 100 шт | 0,03 |  |
| 114 | Установка коробки ответвительной на стене | шт | 20 |  |
| 115 | Монтаж розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом | шт | 20 |  |
| 116 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до: 20 см2 для электропроводки | 100 м борозд | 1.15 |  |
| 117 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | т | 3 |  |
| 118 | Перевозка хозмусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 15 км, класс груза I | т | 3 |  |

Приложение №2

к извещению №32/12

Требования к качеству и безопасности работ

- Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002 г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

- Используемые при производстве работ материалы (комплектующие) должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих).

- Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;

  - СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  - ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности».

###### Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта  Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

- Выполнить предусмотренные настоящим Договоры работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

  - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

  - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

  - «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

  - СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утверждено Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7);

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. № 280);

  - СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

  - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 19.04.2004 №70).

проект

ДОГОВОР № ___

на текущий ремонт помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

г. Уфа                                                             	            	             « __ » ______  2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «09» декабря 2011 года № 343 с одной стороны, и 						___, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице 				действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ____________ 2012г. №____,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению текущего ремонта помещений здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу г.Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 (далее -  Работы) в соответствии со Сметой № ______ (Приложение №1)  и Дефектной ведомостью (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Финансирование Работ на Объекте, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора осуществляется за счет бюджетных источников финансирования.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ___________ (________ ) рублей и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2. Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ  (Приложением № 3).

3.1.1. Общая продолжительность Работ составляет с даты заключения Договора по «24» августа 2012 года.

3.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. 	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работах немедленно заявить об этом  Подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах зоны производства Работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения Работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной Дефектной ведомостью, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения Работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работы на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия Работ.

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить Работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения Работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих Работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства Работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемосдаточную, исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.).

5.2. Заказчик в течение 20-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.3. Результат приемки Работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.4. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме №КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 7 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.5. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой №КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течении 20 дней, с учетом условий настоящего Договора.

5.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные Работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с Дефектной ведомостью, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору Работы, составляет 24 месяца с даты утверждения Акта приемки работ по форме №КС-2.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Смета на капитальный ремонт алюминиевых конструкций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: г.Уфа, проезд Лесной, д.3/1 № ______; (Приложение №1)

- Дефектная ведомость на капитальный ремонт алюминиевых конструкций здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: г. Уфа, проезд Лесной, д.3/1  (Приложение №2)

- График производства работ; (Приложение №3)

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №4)

- Свидетельство СРО. (Приложение №5)

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

«Заказчик»                                                         «Подрядчик»

| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов | Директор ___________ |
| --- | --- |

м.п.							    м.п.