Извещение о проведении запроса котировок

Номер извещения: 42/12

Способ закупки: запрос котировок.

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Место нахождения: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Телефон/факс: (347) 232-65-30, 237-81-89.

Адрес электронной почты: ibragimova_84@mail.ru

Контактное лицо: Ибрагимова Ильмира Ильдаровна.

Предмет договора: капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания  ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Сайт заказчика: www.medupk.ru

Количество выполнения работ: согласно дефектной ведомости на капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания  ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1(Приложение №1).

Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

Условия выполнения работ: качественное выполнение работ, сдача работ в установленные сроки.

Срок (период) выполнения работ: с даты заключения договора до «31» октября 2012 года.

Начальная (максимальная) цена договора: 334000,00 рублей.

Описание выполнения работ: согласно дефектной ведомости на капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 (Приложение №1).

Количество и гарантия выполнения работ: качество выполняемых работ должно соответствовать нормам, правилам, стандартам на выполнение данного вида работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика. Подрядчик обязуется гарантировать качество работ в течение 24 месяцев со дня приемки работ.

Порядок формирования цены договора: общая стоимость должна включать в себя все затраты на уплату налогов, сборов, стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, в том числе расходов на перевозку, загрузку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета, оплата производится по факту выполненных работ, в течение 20 (двадцати) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Форма и место подачи и рассмотрения заявки: котировочная заявка подается в письменной форме нарочно по  адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1, кабинет 206.

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00 часов «22» августа 2012 г. до 16-00 часов «28» августа 2012 года (по местному времени заказчика).

Комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

В течение не более десяти  дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматриваются котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оцениваются котировочные заявки.

Срок заключения договора: договор может быть заключен не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на сайте заказчика протокола, составленного по результатам закупки.

Требования к участникам закупок в соответствии с Положением:

1. Заполненная котировочная заявка;

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

3. Копия свидетельства о государственной регистрации;

4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

5. Копия лицензии (если работы относятся к лицензируемым видам деятельности);

6. Копия свидетельства, подтверждающего членство в саморегулируемой организации;

7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок (копию решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым это лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок).

Приложения: котировочная заявка, дефектная ведомость (Приложение №1), проект договора, требования к участникам закупок.

Согласовано:

Председатель Комиссии по закупкам:      ____________	Гирфанова В.Х.

Члены Комиссии по закупкам:		____________	Садикова Р.Ш.

____________	Гайфуллина Е.Г.

____________	Арбузова С.В.

____________	Мухамадияров А.В.

____________	Ильин А.А.

Секретарь Комиссии по закупкам:		____________	Ибрагимова И.И.

Котировочная заявка

Дата «___» ________________20___г.

Кому ____________________________________________________________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон:___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН _____________КПП_______ в лице _________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Выполнение ремонтных работ в соответствии с техническим заданием:

| № п/п | Наименование работ | Характеристика (описание работ) | Ед.изм. | Количество | Стоимость товара, работ, услуг (с учетом или без учета НДС) за ед. (руб.) | Общая сумма (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого¸в т.ч.НДС |  |  |  |  |  |  |

(данную таблицу не обязательно заполнять, если имеется локальный сметный расчет)

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость работ - указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость работ, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, а также в проекте договора, являющимся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Приложение №1

к извещению №42/12

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания  ГАОУ  Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, 3/1

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 2 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 3 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т (Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки: RК 600х350 C1, производительность 3200 м3/час) | 1 вентилятор | 1 |  |
| 4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400х400 мм (Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг) | 1 шт. | 1 |  |
| 5 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 6 | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм | 1 шт. | 24 |  |
| 7 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм | 1 шт. | 2 | 0,471 м2 |
| 8 | Установка клапанов обратных общего назначения из листовой и сортовой стали: прямоугольного сечения Коп-3 периметром до 2400 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 9 | Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 |  |
| 10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 |  |
| 11 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,106 |  |
| 12 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: прямоугольные периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 13 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 14 |  |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 32 |  |
| 15 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,23 | Крепления для воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 т 0,08 |
| 16 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,78 |  |
| 17 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0,06 |  |
| 18 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | 1 м3 | 0,385 |  |
| 19 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 | 0,2 |  |
|  | Оборудование |  |  |  |
| 20 | Приточная установка П4 VS-30-R-H | 1 шт. | 1 |  |
| 21 | Автоматика AS-1R к приточной установке П4 | 1 шт. | 1 |  |
| 22 | Опциональное оснащение к приточной установке П4 | 1 шт. | 1 |  |
| 23 | Вывоз мусора |  |  | В полном объеме |
| 24 | Восстановление (частичный демонтаж-монтаж) подвесного потолка «Амстронг» |  |  | В местах монтажа воздуховодов |

Указания по монтажу

Монтаж систем П 4, В 13 вентиляции помещений № №21,22,23,24,26,27 производить в соответствии с проектом «Капитальный ремонт систем отопления и вентиляции здания по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1», Стадия: рабочая документация ПИР-12-04-ОВ, расположенных на плане в осях Г-8, Д-8 соответственно.

Монтаж систем вентиляции производить в соответствии со СНиП 3.05.01-85. По завершении монтажа систем должны быть проведены испытания в соответствии с разделом 4 СНиП 3.05.01-85 и составлены акты по специальным приложениям 1,3.

Монтаж оборудования проводить в соответствии с паспортными данными оборудования от завода-изготовителя.

Допускается замена оборудования на другие типы с техническими характеристиками, не менее приведенных.

Необходимое условие: иметь свидетельство СРО о допуске к необходимым видам работ по требованиям данного технического задания.

проект

ДОГОВОР № ___

на капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

г. Уфа                                                             	            	             « __ » ______  2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «09» декабря 2011 года № 343 с одной стороны, и 						___, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице 				действующего на основании 			, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ____________ 2012г. №____,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства по выполнению капитального ремонта системы вентиляции помещений 1 этажа здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, д. 3/1 (далее -  Работы) в соответствии со Сметой № ______ (Приложение №1)  и Дефектной ведомостью (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ___________ (________ ) рублей и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2. Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются в соответствии с графиком производства работ  (Приложением № 3).

3.1.1. Общая продолжительность Работ составляет с даты заключения Договора по «31» октября 2012 года.

3.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. 	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работах немедленно заявить об этом  Подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах зоны производства Работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения Работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной Дефектной ведомостью, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения Работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работы на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия Работ.

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить Работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения Работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих Работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства Работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по проценту технической готовности по унифицированной форме № КС-2, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение работ (приемосдаточную, исполнительную документацию, сертификаты материалов и т.д.).

5.2. Заказчик в течение 20-ти дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.3. Результат приемки Работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.4. Не позднее 15 дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет    Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме №КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 7 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.5. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой №КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течении 20 дней, с учетом условий настоящего Договора.

5.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Дефектной ведомости, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные Работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с Дефектной ведомостью, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему Договору Работы, составляет 24 месяца с даты утверждения Акта приемки работ по форме №КС-2.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

- Смета на капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, д. 3/1;(Приложение №1)

- Дефектная ведомость на капитальный ремонт системы вентиляции помещений 1 этажа здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г.Уфа, проезд Лесной, д. 3/1; (Приложение №2)

- График производства работ; (Приложение №3)

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №4)

- Свидетельство СРО. (Приложение №5)

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                         «Подрядчик»

| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов | Директор ___________ |
| --- | --- |

м.п.							    м.п.

|  | Утверждено наблюдательным советом ГАОУ Центр повышения квалификации медработников Председатель наблюдательного совета ГАОУ Центр повышения квалификации медработников ____________________Р.Т.Зайнуллин «______»_______________ 2011 год Протокол заседания наблюдательного совета от 23 декабря 2011 года № 7 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием

12. Требования к участникам закупок

12.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

12.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

12.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

12.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

12.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

12.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

12.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

12.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

12.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).