| Извещение о проведении закупки |  |
| --- | --- |
| (в редакции № 1 от 11.11.2013 ) |  |
| Номер извещения: | 31300664785 |
| Наименование закупки: | Выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 |
| Способ проведения закупки: | Запрос котировок |
| Заказчик |  |
| Наименование организации: | государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации - Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
| Место нахождения: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Почтовый адрес: | 450071, Башкортостан республика, Уфа, проезд Лесной, дом 3/1 |
| Контактная информация |  |
| Ф.И.О: | Лутфуллина Светлана Фуатовна |
| Адрес электронной почты: | medupk-ekon@yandex.ru |
| Телефон: | +7 (347) 2326530 |
| Факс: | +7 (347) 2378189 |
| Предмет договора |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет договора: | Выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 |
| Начальная (максимальная) цена договора: | 846 500.00 Российский рубль |
| Информация о товаре, работе, услуге: |  |
| №; Классификация по ОКДП; Классификация по ОКВЭД; Ед. измерения; Количество (Объем); Дополнительные сведения. 1; 4540020 Отделочные работы [4540200] - [4540301]; 45.34 Монтаж прочего инженерного оборудования; —; —. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1 |  |
| Место поставки (субъект РФ): | Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ |
| Место поставки (адрес): | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1. |
| Информация о документации по закупке |  |
| Срок предоставления документации: | с 12.11.2013 по 18.11.2013 |
| Место предоставления документации: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1, кабинет 206. |
| Порядок предоставления документации: | Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме с указанием сведений, которые предусмотрены формой котировочной заявки. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку. Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация: | www.zakupki.gov.ru |
| Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке |  |
| Размер платы: | Плата не требуется |
| Информация о порядке проведения закупки |  |
| Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени): | 18.11.2013 15:00 |
| Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок (по местному времени): | 19.11.2013 11:00 |
| Место: | 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, д. 3/1. |
| Форма котировочной заявки: | Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме с указанием сведений, которые предусмотрены формой котировочной заявки. |

Извещение о проведении запроса котировок

Заказчик: государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием.

Почтовый адрес заказчика: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1.

Адрес электронной почты заказчика: medupk-ekon@yandex.ru

Контактный телефон: приемная: (347) 232-65-30; каб. 206:  237-81-89.

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

Место выполнения работ: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной,         д. 3/1.

Сроки выполнения работ: с момента подписания договора в течение пяти рабочих дней.

Сведения о включенных расходах в цену товара, оказания услуг и выполнения работ: цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

Срок и условия оплаты: в форме безналичного денежного расчета: 100 % - оплата по  факту, в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Максимальная цена договора: 846 500,00 (Восемьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.

Место подачи котировочных заявок: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд  Лесной, 3/1, кабинет 206.

Контактный телефон/факс: (347) 232-65-30, 237-81-89.

Исполнитель: Лутфуллина Светлана Фуатовна

Срок подачи котировочных заявок: с 10-00  час.  «12» ноября 2013 г. до 15-00 час.

«18» ноября 2013 г. (по местному времени заказчика).

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок:     «19» ноября 2013 г.

в 11-00 час. (по местному времени заказчика).

Котировочная заявка подается участником закупок заказчику в письменной форме с указанием сведений, которые предусмотрены формой котировочной заявки. Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.

Комиссия по закупкам не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем извещении или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в настоящем извещении.

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок цен договора составляет не ранее семи и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте заказчика www.medupk.ru протокола, составленного по результатам закупки.

Приложение: форма котировочной заявки, таблица цен котировочной заявки, техническое задание, проект договора, требования к участникам закупок.

Котировочная заявка

Дата______________________

Кому_____________________

Изучив направленный Вами запрос котировок цен, мы, нижеподписавшиеся______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения, (для юридического лица), Ф. И. О., место жительства (для физического лица)

Контактный телефон___________________________________________________________

Фактический адрес: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:__________________________________________________________

ИНН:_____________КПП_______ ОГРН_____________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________________________________________

предлагает оказать услуги на следующих условиях:

1. Наименование и характеристика поставляемого товара, оказания услуг и выполнения работ  далее указываются сведения, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, а также участником могут быть указаны дополнительные сведения ________________________________________

2. Цена договора  ______________________________________ рублей, в том числе НДС ___% ____________________________ рублей указывается размер НДС (либо ссылка на статью Налогового кодекса, в соответствии с которой НДС не уплачивается).

3. Сведения о расходах включенных (не включенных) в стоимость товара, оказания услуг, выполнения работ,указываются сведения о расходах включенных или не включенных в стоимость товара, в том числе сведения о включении/не включении расходов на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Участник размещения заказа согласен исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, а также в проекте договора, являющемся приложением и неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Предложение участника размещения заказа

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Настоящей заявкой участник размещения заказа обязуется исполнить следующие виды работ и в объеме:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Итого на сумму: ______ рублей, в  том числе НДС ___% _______ рублей.

- Примечание: Цена включает расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, установленные законодательством, обязательные платежи.

_____________________________________________________________________

Должность                  (подпись, М.П.)                                 ФИО подписавшего

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников

по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1

- Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1.

- Сроки выполнения работ:

в течение пяти рабочих дней с момента подписания договора.

- Общие требования к качеству и безопасности работ:

Во время выполнения работ на объекте Подрядчиком обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований нормативно-технических документов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных (СНиП, СанПиН, экологические нормативы, ГОСТ, ВСН, РД, СП, ТСН, ТУ) и других норм,  действующих на территории Российской Федерации,  включая:

- строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (утв. Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 г. № 18-7 с изм. и доп. от 03.07.1999 г., 19.07.2002 г.);

- строительные нормы и правила СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. № 232);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»  (утв. Постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 г. № 215);

- строительные нормы и правила СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические  системы» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1985 г. № 224  с изм. и доп.);

- строительные нормы и правила СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные  покрытия» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 14.12.1987 г. № 280);

- монтаж стальных конструкций выполнять в соответствии с проектом производства  работ и указаниями разделов 1,4,8 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие  конструкции»;

- во время работ обязательно составление актов освидетельствования на все скрытые работы в  соответствии с требованиями п.7.7 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного  производства»;

- при производстве всех видов работ обязательно строгое соблюдение правил охраны труда, согласно требованиям СНиП 12-03-2001 часть 1 и СНиП 12-04-2002  часть 2 «Безопасность труда в строительстве»;

- при производстве всех работ обязательно выполнение необходимых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и охране Объекта, переданного «Подрядчику» для выполнения работ;

- Общие требования к техническим характеристикам работ:

- при производстве работ руководствоваться положениями и требованиями законодательства Российской Федерации: Федеральным Законом «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., обязательное соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических (ФЗ от 23.11.95г. № 174 «Об  экологической экспертизе», санитарно-гигиенических (ФЗ от 10.01.2002 г. № 7- ФЗ  «Об охране окружающей среды», ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), противопожарных (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме») и  других норм, действующих на территории Российской Федерации;

-   выполнить работы в полном  соответствии с Локальными сметами, рабочей документацией «Заказчика» (ПИР-12-04-ОВ), действующими строительными  нормами и правилами (СНиП 3.01.01-85 и т.д.), в соответствии с графиком выполнения работ;

- технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, инструкций заводов - изготовителей, технологических карт, схемам нормативных требований к качеству строительных и монтажных работ, а также строительных материалов;

-   изделия и оборудование должны соответствовать: спецификациям; иметь сертификаты качества, согласно «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 18.06.2012):

другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов,

5. Условия выполнения работ:

5.1. Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего учреждения  поэтому работы должны проводиться без приостановки рабочего процесса, не создавая неудобств персоналу.

5.2. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивая соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе запрета курения в здании. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.

5.3. Учитывая характер объекта, Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номер автомашин, привозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

5.4. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.

5.5. Маршрут доставки материалов, вынос и место складирования мусора определяется Заказчиком. По маршруту следования должна производиться текущая, ежедневная уборка.

6.   Дополнительные  требования:

6.1.    «Подрядчик» обязан иметь:

6.1.1. Свидетельство СРО о допуске к необходимым видам работ по требованиям данного технического задания.

6.1.2. Лицензия на осуществление: Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

6.2  Содержание работ по перечню и объемам должно соответствовать Техническому заданию.

6.3.  Выполняемые «Подрядчиком» работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

6.4.  Перед началом выполнения работ «Подрядчик» должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда на объекте и  представить Заказчику:

- Приказ о назначении ответственного лица Подрядчиком;

- Сведения о персонале и транспорте для оформления разрешения на проход в здание и въезда на территорию.

6.5.  Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов; указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.).

6.6. Применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства,  а также  спецификациям и  требованиям, указанным в проекте капитального ремонта.

6.7.  Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Перед началом выполнения Работ на Объекте «Подрядчик» обязан согласовать с «Заказчиком» применяемые материалы по качеству, цвету, фактуре. Любое несогласованное «Заказчиком» несоответствие считается дефектом, подлежащим устранению (исправлению) за счет «Подрядчика».

6.8.  Все скрытые работы должны быть приняты «Заказчиком» у «Подрядчика» и оформлены Актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки «Заказчиком», запрещается. «Заказчик» вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых.

6.9. «Подрядчик» должен обеспечить вывоз строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

6.10. Учитывая стесненность условий, работы должны выполняться с использованием малогабаритного и компактного строительного оборудования.

6.11. Графики работ, поставки материалов, вывоза строительного мусора должны быть согласованы с «Заказчиком».

6.12. «Подрядчиком» должны быть предусмотрены мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ в помещениях здания, прилегающих к зоне производства работ. Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, помещениям и оборудованию объекта, расположенных в зоне производства работ и на прилегающей к объекту территории, «Подрядчик» устраняет за свой счет.

6.13. «Подрядчик» должен выполнить все подготовительные мероприятия по организации производства работ, поставке на объект стройматериалов, оборудования, техники и приступить к выполнению работ в течение не позднее трех календарных дней после заключения контракта.

6.14.  Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 3-х лет. с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

6.15. После завершения выполнения работ Подрядчик передает Заказчику пакет исполнительной документации в составе:

-    Общий журнал работ;

- Паспорта Изготовителя на применяемые материалы с указанием технических характеристик, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения;

- Акт работ по Форме КС-2, справку по Форме КС-3.

6.16. В случае, если в Техническом задании (ведомости объемов работ) содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары «эквиваленты», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки с товарами, используемыми заказчиком.

Для определения эквивалентности предлагаемого к использованию товара служат указываемые «Заказчиком» технические характеристики такого товара

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Общие требования к количественным и техническим характеристикам (объемам)  выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вентиляция П1.П2,П3 |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т (Вентилятор дымоудаления ВР 280-46 №6,3 ДУ-02 (дв.7,5/750)) | 1 вентилятор | 1 | Использовать автогидроподъемник высотой подъема: 22 м |
| 2 | Устройство покрытий: из технической листовой прессованной резины (5 кг) | 100 м2 покрытия | 0,01 |  |
| 3 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 под вентиляционное оборудование (Плиты подкладные: ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)) | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 |  |
| 4 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой "ЩИТ-1В" с пределом огнестойкости: 2,0 часа | 100 м2 обрабатывае-мой поверхности | 0,18 |  |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,18 |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |
| 6 | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 9 |  |
| 7 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпич строительный 9м3 х 1,6тн(объемная масса 1600кг/м3) = 14,4тн | т | 14,4 |  |
| 8 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: кирпич строительный | т | 14,4 |  |
| 9 | Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 15 км, класс груза II | т | 14,4 |  |
| 10 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |  |
| 11 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,62 |  |
| Автоматизация дымоудаления |  |  |  |  |
| 12 | Пульт С2000М (4942,08/1,18/4,35) | шт | 1 |  |
| 13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (Блок сигнально-пусковой С 2000-СП1 (1436/1,18/4,35)) | 1 шт. | 1 |  |
| 14 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении (Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45) | 1 шт. | 2 |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 15 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности | 1 система | 1 |  |
| 16 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности | 1 канал | 2 |  |
| Отопление |  |  |  |  |
| 17 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,2 20/100 |  |
| 18 | Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг | 100 радиаторов | 0,15 15/100 |  |
| 19 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 20 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,071 |  |
| 22 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1,284 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,902 |  |
| 24 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,482 |  |
| 25 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0,482 |  |
| 26 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,528 |  |
| 27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0,528 |  |
| 28 | Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,412 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,248 |  |
| 30 | Кран шаровой В-В размером: 3/4" | шт. | 1 |  |
| 31 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 50 мм | шт. | 6 |  |
| 32 | Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 |  |
| 33 | Ручной балансировочный клапан MSV-BD Ду-15мм (76,23*41/4,35) | шт. | 12 |  |
| 34 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,025 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,025 2,5/100 |  |
| 36 | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 37 | Демонтаж фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 3 |  |
| 38 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм) | 1 шт. | 6 |  |
| 39 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 40 | Демонтаж калориферов массой: до 0,1 т | 1 калорифер | 1 |  |
| 41 | Демонтаж калориферов массой: до 0,2 т | 1 калорифер | 2 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (Труба из полипропилена PN 10/20) | 100 м трубопровода | 0,39 39/100 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (Труба из полипропилена PN 10/25) | 100 м трубопровода | 0,34 34/100 |  |
| 44 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
| 45 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,16 |  |
| 46 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 8 |  |
| 47 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 8 |  |
| 48 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 16 |  |
| 49 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 14 |  |
| 50 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 35 |  |
| 51 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | 1 врезка | 4 |  |
| Тепловой узел |  |  |  |  |
| 52 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 53 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 54 | Клапан седельный запорно - регулирующий Ду 50 | шт. | 1 |  |
| 55 | Электрический исполнительный механизмом ВКСР Кv -25 | шт. | 1 |  |
| 56 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 5 |  |
| 57 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 3 |  |
| 58 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0,01 |  |
| 59 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 |  |
| 60 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм) | 1 шт. | 3 |  |
| 61 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм (Кран шаровый со штуцером Ду-15мм (43,61*41/4,35)) | 1 шт. | 3 |  |
| 62 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 22 |  |
| Теплоснабжение П1,П2,П3 |  |  |  |  |
| 63 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Краны шаровые PN25 под приварку диаметром: 25 мм) | 1 шт. | 5 |  |

ДОГОВОР № __

г. Уфа                                                             		«_______» _______________  2013 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Центр повышения квалификации – Училище повышения квалификации работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Сабирьянова Салавата Булатовича, действующего на основании Устава и приказа от «31» августа 2012 года № 244 с одной стороны, и  ___________________ ,именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, на основании результатов размещения заказа путем _______________ (Протокол ____ от __________ г.) заключили  настоящий  договор (далее-договор) о   нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик из своих материалов, на своем оборудовании и инструменте со своими расходными материалами принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников (далее -  Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Сметой (Приложение №2)  являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет: ______________, в том числе НДС- __% - __________________ и является неизменяемой на весь период действия Договора.

2.2.Цена может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренных Договором объема  работ и иных условий исполнения Договора.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

3.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

3.3. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права Заказчика:

4.1.1.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

4.1.2.	Требовать от Подрядчика исправления всех допущенных недостатков, выявленных при приемке выполненных работ.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. В течение десяти дней после получения от подрядчика извещения об окончании Работ осмотреть и принять результат Работ, а при обнаружении недостатков в Работах немедленно заявить об этом  Подрядчику.

4.2.2. Предоставить Подрядчику подъездные пути для подвоза материалов, точки подключения электроэнергии 220В и воды в пределах зоны производства Работ.

4.2.3. Оплатить Подрядчику Работы в размере и сроки, установленные Договором.

4.3. Права Подрядчика:

4.3.1. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работы заново с возмещением Заказчику причиненных ненадлежащим исполнением обязательств убытков.

4.4. Обязанности Подрядчика:

Для выполнения Работ по ремонту Объекта в соответствии с настоящим Договором  подрядчик обязуется:

4.4.1. Качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, утвержденной Дефектной ведомостью, СНиП, действующими нормами, правилами выполнения Работ и техническими условиями на собственном оборудовании, инструменте, расходных и строительных материалах.

4.4.2. Обеспечивать выполнение Работ в пределах цены, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

4.4.3.   При привлечении субподрядных организаций брать письменное разрешение у Заказчика.

4.4.4. Выполнять Работы на Объекте используя материалы и оборудование надлежащего качества предварительно согласовав их с Заказчиком.

4.4.5. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все допущенные недостатки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока со дня принятия Работ.

4.4.6. Назначить приказом ответственного за производство Работ, ведение исполнительной документации и выполнение условий и норм охраны труда на объекте. Производить Работы в письменно согласованное с Заказчиком время.  При необходимости ведения Работ в нерабочее время согласовывать список сотрудников привлекаемых Подрядчиком для этих Работ.

4.4.7. Предоставить материалы, конструкции и детали, расходные материалы  для производства Работ свободные от  имущественных и иных претензий третьих лиц.

4.4.8. Обеспечить в ходе выполнения Работ соблюдение на строительном объекте рабочим персоналом правил по охране труда, пожарной безопасности, ежедневную уборку строительного мусора и его вывоз, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений, рациональному использованию территории и земли.

4.4.9. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта приемки работ за пределы объекта принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

4.4.10. Предоставить Заказчику на утверждение сметные материалы в письменном виде.

4.4.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

5. Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

5.1. Оплата по договору производится в форме безналичного денежного расчета по факту выполнения работ в течение 20 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2, КС-3).

5.2. Заказчик в течение трех дней осуществляет проверку выполненных работ, качество примененных материалов, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет обоснованный отказ.

5.3. Результат приемки Работ Заказчиком оформляется Актом приемки.

5.4. Не позднее двух дней после утверждения Акта приемки Подрядчик предъявляет    Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат, составленную по форме №КС-3.

Заказчик рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку в течение 5 рабочих дней с момента получения справки или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

5.5. Расчет за фактическое выполнение Работ на Объекте производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме №КС-2, №КС-3, комплекта исполнительной документации (журнала производства работ, актов на скрытые работы, актов электроработ, схем производства работ, финансового отчета и т.д).

5.6. Оплата выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с формой №КС-3 и счет-фактуры по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, с учетом условий настоящего Договора.

5.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания, и не оформленные в согласованном Заказчиком порядке, оплате не подлежат.

5.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные Работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Гарантии качества

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с Дефектной ведомостью, действующими нормами и техническими условиями, а так же своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, соответствие их сертификатам, государственным стандартам и другим документам удостоверяющих их качество.

7.3. Гарантийный период качества выполненных работ должен составлять не менее 3-х лет с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет  в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны иных лиц.

7.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу за счет Подрядчика, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает прав сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.4. Все поставляемые для выполнения Работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта комиссии о приемки выполненных работ.

8.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

8.8. В случае порчи имущества Заказчика Подрядчик возмещает его стоимость в полном размере.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Споры по вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора, не нашедшие разрешения по обоюдному согласию, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством.

10. Срок действия и порядок расторжения Договора

10.1. Настоящий Договора, вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

10.2. Настоящий Договор расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10.3. Договор считается оконченным после фактического исполнения сторонами взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

11. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

12. Договорная документация

12.1. Перечисленные ниже документы составляют настоящий Договор между Заказчиком и Подрядчиком, и каждый из них должен рассматриваться и толковаться как неотъемлемая часть Договора:

-Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1; (Приложение №1);

- Смета на выполнение работ по капитальному ремонту систем отопления, вентиляции и дымоудаления здания ГАОУ Центр повышения квалификации медработников по адресу: 450071, РБ, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1;(Приложение №2);

- Протокол согласования договорной цены; (Приложение №3);

- Свидетельство СРО. (Приложение №4);

- Лицензия на осуществление: Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. (Приложение №5).

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

«Заказчик»                                                         «Подрядчик»

| ГАОУ Центр повышения квалификации медработников - Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, проезд Лесной, 3/1 - тел.: (347) 232-65-30 - Реквизиты для перечислений: Министерство финансов РБ (ГАОУ Центр повышения квалификации медработников л/с 30113040210) - ИНН 0276016992 / КПП 027601001 - БИК 048073001 - Р/счет 40601810400003000001 - ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа - ОКАТО 80401000000, ОКПО 01965700 ОГРН 1020202862833 Зам.директора __________ С.Б. Сабирьянов |  |
| --- | --- |

м.п.							м.п.

13. Требования к участникам закупок (в соответствии с положением о регламентированных закупках товаров, работ и услуг для нужд
 государственного автономного образовательного учреждения
Центр повышения квалификации –

Училище  повышения квалификации работников со средним

медицинским и фармацевтическим образованием)

13.1. Участником закупок может быть любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

13.2. Для участия в процедурах закупок участник закупок должен соответствовать следующим требованиям:

13.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

13.2.2. Не проведена ликвидация участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства - декларируется;

13.2.3. Не приостановлена деятельность участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок - декларируется;

13.2.4. Отсутствие у участника процедур закупок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято - декларируется;

13.2.5. Отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков - декларируется;

13.2.6. Обладание участниками процедур закупок исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных.

13.3. Требования к участникам закупок указываются в документации о торгах или извещениях, о проведении запроса предложений или запроса котировок и применяются в равной мере ко всем участникам закупок. При выявлении несоответствия участника закупок требованиям, установленным п. 12 настоящего Положения, Комиссия отказывает участнику закупок в допуске к торгам, в участии в процедурах запроса котировок, а Центр не вправе выбрать такого участника закупок в качестве единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).